Załącznik nr 4

PROJEKT

UMOWA  Nr…………../2022

zawarta w dniu  ………….. 2022 r. w Górznie pomiędzy  Miastem Gminą Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno

reprezentowaną

przez Burmistrza Miasta i Gminy Górzno – Tomasza Kinickiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Górzno  –  Marzeny Andrzejewskiej

zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP 8741683611

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez:  ………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, NIP ………………………………………….

W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1.Przedmotem umowy Transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno  z 13 nieruchomości ok. 38.464 Mg.

2.Wykonawca zapewnia materiały i sprzęt oraz osoby niezbędne do wykonania umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia oraz możliwości do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 września  2022 r.

§ 3

1. Za wykonanie całości prac, o których mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto za transport  i unieszkodliwianie za 1 Mg ……………………zł (słownie: …………………………….., wraz z podatkiem VAT w wysokości ustawowej.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wg faktycznej ilości usuniętego azbestu.

3. Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie zakresu zadania bez odszkodowania dla Wykonawcy,

na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Podstawę do wystawienia faktury stanowią załączone do faktury oryginały protokołu odbioru

końcowego podpisanego bez uwag.

5. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne na konto Wykonawcy nr ………………………..

w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia faktury Zamawiającemu.

6. Fakturę należy wystawić na:

Miasto i Gmina Górzno

ul. Rynek 1

87 – 320 Górzno

NIP: 8741683611

§ 4

1.Odbiór zakończonych prac zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych

od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do obioru.

2.Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:

a) karty przekazania odpadów sporządzone pomiędzy Wykonawcą a składowiskiem odpadów

azbestowych, potwierdzające m.in. wagę odebranych przez składowisko wyrobów zawierających

azbest z rozbiciem po szczególne posesje;

b) protokoły przekazania odpadu spisane przez właściciela posesji oraz Wykonawcy w obecności

przedstawiciela zamawiającego po zakończeniu prac na danej posesji, potwierdzające ilość

odebranych płyt azbestowo-cementowych z rozbiciem na demontaż i odbiór (z podaniem ich

ilości w Mg);

c) wydanie przez Wykonawcę oświadczenia dla nieruchomości, na których przeprowadzone będą

prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu z płyt cementowo azbestowych z

zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo

oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego z godnie z § 8 ust.3 rozporządzenia Ministra

Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649);

d) zbiorcze zestawienie kart przekazania odpadów w wersji papierowej i elektronicznej.

3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty demontażu oraz odebrania wyrobów zawierających       azbest z właścicielami nieruchomości, u którego mają być wykonane prace, na podstawie których      sporządzi harmonogram prac.

4 .Wykonawca zobowiązany jest uzyskać z każdej nieruchomości pisemne oświadczenie właściciela     posesji objętej wnioskiem o należytym wykonaniu usługi oraz protokół przekazania odpadu     potwierdzający ilość odpadu w oparciu o dane z ważenia w obecności przedstawiciela     Zamawiającego, których 1 egz. przekazuje Zamawiającemu.

5. Wykonawca dokona oceny prawidłowości zabezpieczenia zgromadzonych odpadów i w razie     potrzeby dokona ich prawidłowego zabezpieczenia i zapewni odpowiednie pojemniki, palety i     worki.

§ 5

1. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za     zniszczenia i szkody powstałe wskutek wykonywania przedmiotu umowy i jest zobowiązany na      swój koszt je naprawić.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby i podmioty realizujące zamówienie, w tym

również za ich bezpieczeństwo.

§ 6

1.W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 Wykonawca

zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w wysokości 0,5% wynagrodzenia

ustalonego w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.

2.Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę

umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 3

ust.1.

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci

karę umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego

w § 3 ust.1.

§ 7

Do kierowania i koordynowania prac związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający: Jolanta Ślesińska – tel. 56/6448358

Wykonawca: …………………………………………………………………

§ 8

1.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
    nieważności.

2.W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Spory

mogące wyniknąć z warunków umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny miejscowo właściwy dla

Zamawiającego.

3.Usługi określone niniejsza umowa winny być wykonane zgodnie z:

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. dz. U. z 2022 r., poz. 699),

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.),

- ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. z 2020 r., poz. 1680),

- ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. dz. U. z 2021 r., poz. 756 ze zm.),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824),

- rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (D. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.).

4. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z umową stanowią integralną część umowy.

5. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z czego 2egz. dla zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA